## Slide 1: Anbindung eines webbasierten Artikelversands (Zwischenstand)
Programmierung 4
Erfurt University of Applied Sciences

## Slide 2: Agenda
Fortschritt: SOLL/IST
Aktuelle „Baustellen“
Nächste Schritte
Zeitplan

## Slide 3
1. Fortschritt: SOLL/IST
Arbeitsschritt | Erreicht?
Datenbank anlegen bis 02.05 | Ja
Kommunikation Java <-> DB bis 13.05 | Ja
Modellierung der Web-GUI | Ja

## Slide 4
2. Aktuelle Probleme / Baustellen
Schleppender Fortschritt durch Einlesen und Ausprobieren neuer Themengebiete

## Slide 5
3. Nächste Schritte
-Funktionen der DB-Controller Klasse
-GUI

## Slide 6
4. Zeitplan

## Slide 7: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit